Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Тайшетское муниципальное образование

«Тайшетское городское поселение»

Дума Тайшетского городского поселения

(пятый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

От 29.05.2025				г.Тайшет					№157

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» к предстоящему зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов

Рассмотрев информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» к предстоящему зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов Дума Тайшетского городского поселения отмечает, что в проходящей отопительный период прошел без значительных сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Учитывая предварительные итоги текущего отопительного периода, состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, администрацией Тайшетского городского поселения сформирован план мероприятий по подготовке к предстоящему зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов.

При формировании плана мероприятий были учтены мероприятия, предоставленные организациями жилищно-коммунальной сферы с учетом их направленности на решения социальных, технических и экономических проблем.

В плане мероприятий предусмотрены первоочередные и неотложные работы, выполнение которых будет финансироваться за счет средств организаций жилищно-коммунальной хозяйства.

Всего в 2025 году на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов организациями коммунального комплекса планируется направить 93,9 миллионов рублей, в том числе на подготовку:

жилищного фонда - 25,1 млн. рублей;

систем водоснабжения - 10,3 млн. рублей;

систем водоотведения и очистки стоков  - 1,9 млн. рублей;

теплоисточников и тепловых сетей – 56,6 млн. рублей.

Перечень мероприятий и суммы запланированных средств представлены в приложении.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Одобрить предложенный план мероприятий ресурсоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организаций по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Тайшетского городского поселения к предстоящему зимнему отопительному периоду 2025-2026 годы за счет средств организаций жилищно-коммунального комплекса (приложение).

2. Администрации Тайшетского городского поселения рекомендовать:

2.1. обеспечить организацию и контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Тайшетского муниципального образования к предстоящему зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов.

2.2. предоставить информацию о выполнении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» к предстоящему зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов в Думу Тайшетского городского поселения.

3. Администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского муниципального

образования «Тайшетское городское поселение»			П.В. Терещенко

Глава Тайшетского муниципального

образования«Тайшетское городское поселение» 			Р.О. Леоненко

Приложение

к решению Думы

Тайшетского городского поселения

от 29 мая 2025 года №157

# ПЛАН

# мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» к предстоящему зимнему отопительному сезону 2025-2026 годов за счет средств организаций жилищно-коммунального комплекса

| ООО «Транспортное» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 13 | 410,00 |
| Ремонт шиферной кровли | м2. | 61 | 13,20 |
| Ремонт конька и стропил крыши | м | 15 | 1,20 |
| Ревизия системы отопления (изоляция) | шт. | 12 | 286,80 |
| Ревизия системы ГВС | шт. | 12 | 183,60 |
| Ревизия системы ХВС | шт. | 12 | 210,00 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 200 | 127,20 |
| Остекление и ремонт оконных рам в подъездах | м² | 58 | 15,40 |
| Замена (ревизия) вентилей | шт. | 195 | 60,00 |
| Ремонт (ревизия) электрощитов и оборудования | дом | 12 | 67,20 |
| Очистка подвальных помещений | шт. | 12 | 28,80 |
| Установка (ремонт) деревянной двери | шт. | 1 | 2,10 |
| Замена пружин на дверях | шт. | 50 | 2,40 |
|  |  |  | 1407,90 |

| ООО «ЖКХ Надежда» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 66 | 1735,00 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы центрального отопления | м | 280 | 148,00 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы ГВС | м | 130 | 76,50 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы ХВС | м | 40 | 30,00 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 160 | 67,00 |
| Промывка и опресовка системы отопления | дом | 36 | 218,00 |
| Ремонт козырька | шт. | 8 | 45,00 |
| Установка оконных рам (пластик) | шт. | 41 | 964,00 |
| Замена (ревизия) задвижек | шт. | 11 | 94,00 |
| Заделка м/панельных швов | м. | 20 | 15,00 |
| Замена (ревизия) вентилей | шт. | 335 | 158,50 |
| Восстановление отмостки | м² | 276 | 178,00 |
| Ремонт и покраска цоколя | м² | 440 | 250,00 |
| Чистка бойлера | шт. | 6 | 150,00 |
| Ремонт входа в подвальное помещение | шт. | 5 | 65,00 |
| Благоустройство дворов |  |  | 51,50 |
| Частичный ремонт пола и стен в подъезде | м2. | 30 | 15,00 |
| Установка почтовых ящиков | шт. | 129 | 129,00 |
|  |  |  | 4389,50 |

| ООО «ЖилСервис» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 12 | 601,2 |
| Ремонт шиферной кровли | м2. | 36,00 | 37,10 |
| Ревизия системы отопления (изоляция) | шт. | 8,00 | 219,90 |
| Ревизия системы ГВС | шт. | 2 | 44,3 |
| Ревизия системы ХВС | шт. | 8 | 153,2 |
| Промывка и опресовка системы отопления | дом | 8 | 132,6 |
| Ремонт эл.проводки | шт. |  | 96,50 |
| Ремонт (ревизия) электрощитов и оборудования | дом | 8 | 73,70 |
| Установка (ремонт) деревянной двери | шт. | 41 | 31,00 |
|  |  |  | 1389,5 |

| ООО «Центральное» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 601,20 | 195,00 |
| Ревизия системы отопления (изоляция) | шт. | 12,00 | 32,00 |
| Ревизия системы ГВС | шт. | 4 | 11,00 |
| Ревизия системы ХВС | шт. | 8 | 25,00 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы центрального отопления | м | 4 | 12,00 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы ГВС | м | 12 | 10,00 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 10 | 6,00 |
| Промывка и опресовка системы отопления | дом | 16 | 198,00 |
| Ремонт козырька | шт. | 2 | 5,00 |
| Остекление и ремонт оконных рам в подъездах | м² | 5 | 140,00 |
| Чистка бойлера | шт. | 7 | 111,00 |
| Ремонт крыльца | шт. | 1 | 5,00 |
| Установка (ремонт) металлической двери | шт. | 1 | 50,00 |
|  |  |  | 800,00 |

| ЖК «Заря» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. |  | 0,00 |
| Ремонт шиферной кровли | м2. | 24,00 | 34,30 |
| Ремонт вентиляционных шахт | дом | 1,00 | 280,00 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы центрального отопления | м | 16 | 110,00 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы ХВС | м | 50 | 26,00 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 27 | 30,30 |
| Промывка и опресовка системы отопления | дом | 4 | 76,00 |
| Замена (ревизия) вентилей | шт. | 41 | 18,90 |
|  |  |  | 575,50 |

| ЖК «Вавилон» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 1,00 | 320,00 |
| Ремонт шиферной кровли | м2. | 4,00 | 4,25 |
| Ревизия системы ГВС | шт. | 1 | 15 |
| Ревизия системы ХВС | шт. | 1,00 | 18,00 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы центрального отопления | м | 1,00 | 39,00 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 15,00 | 9,00 |
| Ремонт козырька | шт. | 1,00 | 24,00 |
| Остекление и ремонт оконных рам в подъездах | м² | 6,00 | 9,50 |
| Замена (ревизия) вентилей | шт. | 18,00 | 5,40 |
| Восстановление отмостки | м² | 9 | 18,1 |
| Ремонт и покраска цоколя | м² | 4,00 | 6,25 |
| Ремонт или замена водосточных труб | м. | 16 | 9,10 |
| Ремонт (ревизия) электрощитов и оборудования | дом | 1 | 8,00 |
| Очистка подвальных помещений | шт. | 1 | 21,00 |
| Установка (ремонт) металлической двери | шт. | 1 | 82,50 |
| Заменена или ремонт чердачных люков и помещений | шт. | 1 | 7,00 |
| Замена пружин на дверях | шт. | 1 | 0,60 |
|  |  |  | 596,70 |

| ООО «ЖКХ Южное» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Ревизия системы ГВС | шт. | 4 | 21,20 |
| Ревизия системы ХВС | шт. | 4 | 20,40 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы центрального отопления | м | 4 | 22,50 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 7 | 3,90 |
|  |  |  | 68,0 |

| ЖК «Новый» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 2 | 20,00 |
| Ремонт шиферной кровли | м2. | 17 | 10,50 |
| Ревизия системы отопления (изоляция) | шт. | 1 | 40,00 |
| Ревизия системы ГВС | шт. | 1 | 15,00 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 5 | 5,00 |
| Промывка и опресовка системы отопления | дом | 2 | 36,00 |
| Ремонт козырька | шт. | 1 | 20,00 |
| Остекление и ремонт оконных рам в подъездах | м² | 1 | 13,00 |
| Ремонт или замена водосточных труб | м. | 8 | 7,50 |
| Ремонт эл.проводки | шт. | 20 | 6,00 |
| Чистка бойлера | шт. | 1 | 10,00 |
| Благоустройство дворов |  |  | 10,00 |
| Установка (поверка) ОДПУ ХВС |  | 1 | 1,50 |
|  |  |  | 194,5 |

| ООО «ФМ Сервис» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Ремонт шиферной кровли | м2. | 13 | 8,1 |
| Ревизия системы отопления (изоляция) | шт. | 8 | 35,6 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы ХВС | м | 36 | 25,2 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 8 | 30,2 |
| Промывка и опресовка системы отопления | дом | 8 | 30,6 |
| Восстановление отмостки | м² | 12 | 6 |
| Ремонт и покраска цоколя | м² | 78 | 32,8 |
| Ремонт или замена водосточных труб | м. | 4 | 4,6 |
| Ремонт (ревизия) электрощитов и оборудования | дом | 7 | 26,6 |
| Чистка бойлера | шт. | 5 | 18,9 |
| Установка (ремонт) деревянной двери | шт. | 2 | 1,5 |
| Заменена или ремонт чердачных люков и помещений | шт. | 18 | 7,3 |
| Благоустройство дворов |  | 8 | 29,3 |
| Установка манометров |  | 26 | 20 |
|  |  |  | 276,7 |

| ООО «Ресурс Групп» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 10 | 167 |
| Ремонт шиферной кровли | м2. | 232 | 638 |
| Ревизия системы отопления (изоляция) | шт. | 19 | 99,5 |
| Ревизия системы ГВС | шт. | 19 | 67 |
| Ревизия системы ХВС | шт. | 19 | 65 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы центрального отопления | м | 410 | 659,7 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы ГВС | м | 261 | 434,7 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы ХВС | м | 296 | 489,2 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 367 | 309,6 |
| Ремонт козырька | шт. | 60 | 271,5 |
| Остекление и ремонт оконных рам в подъездах | м² | 123 | 78,3 |
| Ремонт желобов | м. | 162 | 253,9 |
| Замена (ревизия) задвижек | шт. | 132 | 294,5 |
| Заделка м/панельных швов | м. | 363 | 358,1 |
| Замена (ревизия) вентилей | шт. | 956 | 375,6 |
| Восстановление отмостки | м² | 198 | 599,1 |
| Ремонт и покраска цоколя | м² | 201 | 324,1 |
| Ремонт или замена водосточных труб | м. | 350 | 584,5 |
| Ремонт эл.проводки | шт. | 870 | 816,6 |
| Ремонт (ревизия) электрощитов и оборудования | дом | 144 | 875,4 |
| Очистка подвальных помещений | шт. | 30 | 343,8 |
| Ремонт крыльца | шт. | 69 | 492,9 |
| Установка (ремонт) металлической двери | шт. | 15 | 90,1 |
| Установка (ремонт) деревянной двери | шт. | 18 | 36,4 |
| Ремонт входа в подвальное помещение | шт. | 3 | 23,5 |
| Освещение подвальных помещений |  | 31 | 204,4 |
| Установка радиаторов в подъезде | шт. | 48 | 447,1 |
| Благоустройство дворов |  | 31 | 280,2 |
|  |  |  | 9679,7 |

| ООО «Интехцентр» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование работ |  | объем | сумма тыс.руб. |
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 10,00 | 426,13 |
| Ремонт шиферной кровли | м2. | 148,00 | 482,13 |
| Ревизия системы отопления (изоляция) | шт. | 6 | 143,80 |
| Ревизия системы ГВС | шт. | 2 | 7,50 |
| Ревизия системы ХВС | шт. | 10 | 113,00 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы центрального отопления | м | 108 | 392,84 |
| Ремонт (замена) трубопроводов системы ХВС | м | 108 | 257,35 |
| Ремонт (замена) системы водоотведения | м | 90 | 262,65 |
| Промывка и опресовка системы отопления | дом | 39 | 1140,00 |
| Ремонт козырька | шт. | 3 | 7,00 |
| Остекление и ремонт оконных рам в подъездах | м² | 25 | 56,83 |
| Замена (ревизия) задвижек | шт. | 8 | 112,50 |
| Замена (ревизия) вентилей | шт. |  | 102,50 |
| Восстановление отмостки | м² |  | 15,25 |
| Ремонт и покраска цоколя | м² | 40,00 | 97,15 |
| Ремонт эл.проводки | шт. | 60 | 592,26 |
| Ремонт (ревизия) электрощитов и оборудования | дом | 40 | 265,54 |
| Чистка бойлера | шт. | 2 | 53,65 |
| Очистка подвальных помещений | шт. | 12 | 208,11 |
| Установка (ремонт) металлической двери | шт. | 2 | 53,52 |
| Установка (ремонт) деревянной двери | шт. | 3 | 23,76 |
| Установка (ремонт) двери в подвальное помещение | шт. | 2 | 18,30 |
| Освещение подвальных помещений |  | 17 | 75,69 |
| Установка радиаторов в подъезде | шт. | 3 | 83,50 |
| Благоустройство дворов |  | 52 | 694,55 |
| Утепление чердачного перекрытия | м2 |  | 5,65 |
| Ремонт и очистка выгребной ямы |  | 1 | 30,00 |
|  |  |  | 5721,16 |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ |  |  | 25099 |

ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго»

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срок | Стоимость тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «ТКСИ» |  |  |  |  |
| 1. | Основное и вспомогательное оборудование | Текущий ремонт | 01.09.2025 | 1800 |
| 2. | Основное и вспомогательное оборудование | Капитальный ремонт | 01.09.2025 |  |
| 3. | Капитальный ремонт топки котла ст.№ 3 | Капитальный ремонт | 01.09.2025 | 1 100 |
| 4. | Ремонт зданий и сооружений (ремонт отмосток) | Капитальный ремонт | 01.09.2025 | 500 |
| 5 | Реконструкция прямого и обратного коллекторов группы сетевых насосов котельной № 1 с целью увеличения пропускной способности для обеспечения перспективных нагрузок. | Инвестиционная программа | 01.09.2025 | 13 400 |
| 6 | Приобретение и монтаж двух подогревателей ПСВ-90-7-15 котельной № 1 (с ПИР) с целью обеспечения перспективной нагрузки | Инвестиционная программа | 01.09.2025 | 10 400 |
| Котельная № 2 «ШПЗ» |  |  |  |  |
| 7 | Основное и вспомогательное оборудование | Текущий ремонт | 01.09.2025 | 1850 |
| 8 | Основное и вспомогательное оборудование | Капитальный ремонт | 01.09.2025 |  |
| 9 | Ремонт зданий и сооружений (ремонт отмосток, кровель, окон, дверей) | Капитальный ремонт | 01.09.2025 | 3 500 |
| Котельная № 3 «Мелькомбинат» |  |  |  |  |
| 10 | Основное и вспомогательное оборудование | Текущий ремонт | 01.09.2025 | 300 |
| 11 | Основное и вспомогательное оборудование | Капитальный ремонт | 01.09.2025 |  |
| Котельная №4 «5-я Экспедиция» |  |  |  |  |
| 12 | Основное и вспомогательное оборудование | Текущий ремонт | 01.09.2025 | 170 |
| 13 | Основное и вспомогательное оборудование | Капитальный ремонт | 01.09.2025 |  |
| Котельная №5 «Совхоз» |  |  |  |  |
| 14 | Основное и вспомогательное оборудование | Текущий ремонт | 01.09.2025 | 71 |
| 15 | Основное и вспомогательное оборудование | Капитальный ремонт | 01.09.2025 |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |
| 16 | Основное и вспомогательное оборудование | Текущий ремонт | 01.09.2025 | 149 |
| 17 | Основное и вспомогательное оборудование | Капитальный ремонт | 01.09.2025 | 1824 |
| 18 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Зои Космодемьянской ТК 8 ТК 8-13 | Капитальный ремонт | 01.09.2025 | 5 600 |
| 19 | Инвестиционная программа. Техническое перевооружение участка К-12 до ТК-3 | Реконструкция | 01.09.2025 | 10 400 |
| Автотранспортный участок |  |  |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание и ремонт а/тракторной техники | Текущий ремонт | 01.09.2025 | 500 |
|  | Итого по ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» |  |  | 51564 |

# ООО «Теплоснабжение»

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Стоимость тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Остановка котельных, подготовка к чистке, промывке котлов и ревизии теплоэнергетического оборудования | # 20.05.2025 г. |  |
| # 2 | # Ремонт теплоэнергетического оборудования на котельных | # 01.07.2025 г. |  |
| # 3 | # Текущий ремонт тепловых сетей | # 01.07.2025 г. |  |
| # 4 | # Замена тепловой сети на котельной музыкальной школы г. Тайшета | # 10.07.2025 г. |  |
| # 5 | # Опресовка котлов совместно с тепловыми сетями | # 01.08.2025 г. |  |
|  |  |  | # 5 000,0 |

# ООО «Водоресурс»

| № п/п | Наименование | Кол-во | Срок исполнения | Стоимость тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Насосная станция I-II подъема, водозабор «Староакульшетский» |  |  |  |  |
| # 1 | Разработка мероприятий по водоподготовке | 1 | III кв 2025г. | 2000 |
| # 2 | Монтаж сетчатых фильтров на скважинах | 3 | IV кв 2025г. | 150 |
| # 3 | Чистка и хлорирование резервуаров 2х500 м3 | 50 кг | IV кв 2025г. | 250 |
| # 4 | Ремонт павильонов по результатам акта весеннего осмотра |  | III кв 2025г. | 100 |
| # 5 | Ревизия насосного оборудования ст. I – II подъема согласно графику ППР | 24 | 2 раза в месяц | 250 |
| # 6 | Ревизия эл. оборудования, ТП, электрощитовых согласно ППР | 48 | 4 раза в месяц | 140 |
| # 7 | Осмотр и ремонт запорной арматуры (ремонт по мере необходимости) | 48 | 4 раза в месяц | 100 |
| # 8 | Тепловизионный контроль электрооборудования | 12 | 1 раз в месяц | 70 |
|  |  |  |  | 3360 |
| # Насосная станция III подъема «Тайшет» |  |  |  |  |
| # 9 | Хлорирование и чистка резервуаров 2х6000 м3 | 500 кг | III кв 2025г. | 450 |
| # 10 | Монтаж дополнительного видеонаблюдения |  | IV кв 2025г. | 200 |
| # 11 | Монтаж ограждения территории насосной станции скв. 4,5 | 470 м. | IV кв 2025г. | 700 |
| # 12 | Поверка приборов учёта скважин | 5 шт. | IV кв 2025г. | 100 |
| # 13 | Ревизия насосного оборудования согласно графику ППР | 24 | 2 раза в месяц | 150 |
| # 14 | Ревизия эл. оборудования согласно графику ППР | 48 | 4 раза в месяц | 150 |
| # 15 | Осмотр и ремонт запорной арматуры (ремонт по мере необходимости) | 48 | 4 раза в месяц | 200 |
| # 16 | Разработка технического проекта водозабора (скв. 4,5) | 1 | IV кв 2025г. | 1500 |
|  |  |  |  | 3450 |
| # ВЛ-10 кВ водозабор «Старый Акульшет» |  |  |  |  |
| # 17 | Чистка охранной зоны линии, механизированным способом и вручную |  | III кв 2025г. | 600 |
| # 18 | Выправка и перетяжка линии | 3 | III кв 2025г. | 280 |
| # 19 | Замена изоляторов | 6 | III кв 2025г. | 200 |
| # 20 | Ревизия разъединителей |  | III кв 2025г. | 220 |
|  |  |  |  | 1300 |
| # Водопроводные сети |  |  |  |  |
| # 21 | Замер давления по водопроводным сетям | # 24 | 2 раза в месяц | 50 |
| # 22 | Ревизия запорной арматуры центр. участки |  | IV кв 2025г. | 180 |
| # 23 | Ревизия, чистка ВК |  | III кв 2025г. | 800 |
| # 24 | Профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений |  | II кв 2025г. | 180 |
| # 25 | Установка люков, восстановление ПП по результатам весеннего осмотра |  | III кв 2025г. | 190 |
| # 26 | Восстановление ПГ по результатам весеннего осмотра |  | IV кв 2025г. | 250 |
| # 27 | Монтаж ВК, врезка ул.Суворова, мкр Центральный д.315ПЭ |  | II кв 2025г. | 550 |
|  |  |  |  | 2200 |
|  | # Итого по ООО «Водоресурс» |  |  | 10 310 |

# ООО «Биоочистка»

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Стоимость тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ремонтные работы очистных сооружений |  |  |  |
| # 1 | Подвести водопроводную воду, для промывки решеток уборки пола в здании решеток | апрель -май | # 450 |
| # 2 | Подвести тепло с котельной, проложить трубы | апрель -май |  |
| # 3 | Ремонт кровли здания решеток | апрель -май |  |
| # 4 | # Ремонт здания распредчаши | май, июнь | # 5 |
| # 5 | # Ремонт форсунки левой песколовки, побелка | май, июнь | # 15 |
| # 6 | # Чистка конусов от осадка, ремонт поверхности конусов, покраска, побелка первичных отстойников | май, июнь | # 100 |
| # 7 | # Покраска напорных труб первичных отстойников | май, июнь | # 50 |
| # 8 | Чистка конусов обоих вторичных отстойников | май, июнь | 100 |
| # 9 | Восстановление герметичности левого отстойника | май, июнь | 35 |
| # 10 | Очистка эрлифтов - разрезка | май, июнь | 20 |
| # 11 | # Чистка иловых карт от осадка (первой, второй линии) | # август | # 200 |
| # 12 | Ремонт козырька над главным входом, установка водостоков | август | # 20 |
| # 13 | Побелка, покраска первого этажа АБК | август | # 50 |
| Ремонтные работы канализационных сетей |  |  |  |
| # КНС 51 квартал |  |  |  |
| # 14 | Плановая чистка приёмного отделения | июль | 50 |
| # 15 | Подключение новой КНС. Расширение территории, монтаж забора | сентябрь | 500 |
| # КНС Горького |  |  |  |
| # 16 | Чистка приёмного отделения | июль | 30 |
| # 17 | Монтаж забора | сентябрь | 250 |
| # КНС Чернышевского |  |  |  |
| # 18 | Плановая чистка приёмного отделения | май | 30 |
| # 19 | Побелка здания и помещения | май | 25 |
| Канализационные сети |  |  |  |
| # 20 | # Чистка канализационных колодцев по графику | # июнь-август |  |
|  | # Итого по ООО «Биоочистка» |  | # 1930 |

Начальник отдела по организационной работе,

контролю и делопроизводству администрации

Тайшетского городского поселения 			 В.Д. Бычкова