Вопрос 2

Информация

о работе администрации  Тайшетского городского поселения за 2023 год

С финансовой точки зрения 2023 год выдался тяжелым. В первую очередь, это было обусловлено наличием на начало года кредиторской задолженности в размере 18,5 млн рублей, в т. ч. просроченной 3,7 млн рублей, а также выполнением трех крупных проектов, которые перешли в реализацию из 2022 года – это капитальный ремонт улицы Пролетарской, капитальный ремонт дамбы на Тайшетке и строительство канализационного коллектора в южной части города. На софинансирование только этих трех проектов из нашего бюджета было направлено 31,0. млн рублей.

К слову о бюджете. Наш бюджет складывается из собственных доходов (это наши налоги, доходы от аренды и продажи земли и имущества и др.) и, если говорить простым языком, привлеченные средства. Это субсидии, дотации и субвенции из федерального, регионального и районного бюджетов, а также средства, привлеченные в рамках договоров благотворительности и муниципально-частного партнерства.

Так вот, бюджет в 2023 году составил 472,3 млн рублей:

1.  из собственных источников доходов нам поступило 182,1. млн рублей (2022 – 162,2. млн рублей);

2.  субсидий, дотаций и субвенций:

а) из федерального бюджета – 11,9 млн рублей  (2022 – 13,3. млн рублей);

б) из регионального бюджета – 251,5. млн рублей  (2022 – 256,0 млн рублей);

в) из районного бюджета – 5,9 млн рублей  (2022 -8,2 млн рублей).

- В рамках договоров благотворительности в прошлом году поступило 20,9 млн рублей (2022 – 1,0 млн рублей).

С целью привлечения средств на развитие городской инфраструктуры из регионального бюджета мы в прошлом году приняли участие в 8 государственных программах.

В свою очередь, неотъемлемым условием участия муниципального образования в программах является софинансирование мероприятий из местного бюджета.

Учитывая, что 80% собственных доходов нашего бюджета, а это 145 млн рублей,  идут в первую очередь на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (КСП, администрация, КСЦ Сибирь с ЦСЕ, библиотечное объединение и городское хозяйство), и 2% на коммунальные платежи (например, оплата электроэнергии за уличное освещение), то на остальные расходы в том числе и софинансирование остается всего ничего. Соответственно это ограничивает нас в возможности участвовать в большем количестве государственных программ.

С целью выхода из сложившейся ситуации мы нашли действенный механизм, который позволил нам, несмотря на сложности с бюджетом: наличие кредиторской задолженности и предельный дефицит, принять участие в ряде программ.

В прошедшем году в рамках договоров благотворительности наши партнеры, инвесторы компания «РУСАЛ» обеспечили софинансирование Транспортного каркаса Иркутской области и инициативных проектов «ЕстьРешение». Сумма выделенных средств составила 11,6 млн рублей. За это отдельные слова благодарности коллективу и генеральному директору Тайшетского алюминиевого завода Игорю Николаевичу Волохову и коллективу и генеральному директору Тайшетской анодной фабрики Старцеву Егору Александровичу.

Приоритетным направлением нашей работы в 2023 году мы определили восстановление городской улично-дорожной сети. Всего в городе 180 км автомобильных дорог, из них 93,6 км в асфальтобетонном исполнении. В транспортный каркас Иркутской области включено 56,7 км дорог, это позволило привлечь на ремонтные работы в отчетном году 47 млн рублей из регионального бюджета.

Всего в прошлом году на ремонт дорог по разным механизмам было направлено 147,5 млн рублей (в 2022 – 139,2, в 2021 – 29 млн). Отремонтировали за год всего 5,5 км дорог. Это только те дороги, на которых сплошным слоем уложено асфальтное покрытие.

Главным мероприятием года стало завершение работ по ул. Пролетарской, теперь это лучшая улица в городе.  В рамках транспортного каркаса отремонтировали дороги по улицам Сибирской и Партизанской. Помимо ремонта дорожного полотна в рамках этой субсидии привели в порядок тротуары и спланировали кюветную часть.

В рамках Инициативного бюджетирования заасфальтировали улицу Терешковой (от Гагарина до Партизанской). Отремонтировали подъездные пути к детскому саду во дворе домов №3 и 5 по ул. Зои Комодемьянской.

Благодаря механизму Народных инициатив по городу был осуществлен ямочный ремонт дорог, на который было направлено 5 млн рублей. Ямочный ремонт производился двумя способами – картами и струйно-инъекционным методом. Второй себя, по моему мнению, вообще никак не оправдал. Поэтому на этот год приняли решение уйти от БЦМ. Будем все делать картами, т.е. асфальтировать. Еще один момент, от которого мы уходим в этом году – это пластиковые искусственные неровности, практика показала их непрактичность. Будем также их делать в асфальтном исполнении.

Не оставили без внимания в прошлом году и улицы в гравийном исполнении.

Отремонтировали улицу Фрунзе (от Пушкина до улицы Советской Армии), участки улиц на улицах Кутузова, Кооперативной,. Сделали дорогу в щебеночном исполнении в пер. Тихом.

С целью обеспечения пешеходной доступности восстановили тротуары на участках улиц Первомайской, Пионерской, Сибирской, Партизанской (о чем уже говорил выше), отремонтировали участки тротуара по ул. Шевченко в районе дома №5 и 19-х домов мкр. Нового.

Установили 4 новых остановочных павильона и отремонтировали 59 существующих.

В целях создания безопасных условий для передвижения детей в районе образовательных учреждений были обустроены пешеходные переходы, оборудованные светосигнальными средствами (школы №1, 5, детская музыкальная школа, детский сад №5, школа-интернат №19, два пешеходных перехода по ул. Гагарина.

Продолжая тему создания комфортной городской среды, хочу отметить успешную реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории – сквер около второй школы и ремонт двух дворовых территорий в мкр. Новом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Немаловажным аспектом комфортной среды остается уличное освещение. В прошлом году зажгли фонари по улицам Сибирской, Северной, в 10-ом Сельхозе, смонтировали освещение 7-ми на остановочных пунктах, заменили на более мощные (с 30 Вт на 120 Вт) светильники по улице Партизанской. Заменили на светодиодные … светильники на площади Юбилейной. Самым значимым мероприятием в данной сфере считаю приобретение и установку в отчетном году шкафов управления уличным освещение.  Всего их установили 10 штук. Охватили практически 100% сетей уличного освещения. Это позволяет нам дистанционно регулировать время включения, выключения светильников и экономит электроэнергию, а соответственно и снижает расходы на ее оплату.

Самым значимым мероприятием в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отчетном периоде стало продолжение строительства канализационного напорного коллектора для транспортировки жидких коммунальных отходов с южной части города на действующие очистные сооружения. На сегодняшний день готовность коллектора составляет 95%. Для завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию необходимо дополнительно 32 млн рублей из регионального бюджета. Нарушение сроков сдачи объекта и увеличение сметной стоимости было обусловлено необходимостью внесения изменений в проектную документацию и прохождением повторной экспертизы. Возникли сложности прохождения коллектора под ж/д путями. Подрядчики наткнулись на препятствие, что, по всей видимости, стало возможным в связи с некачественной геологией разработчиками проекта. Сейчас все заключения на руках. В регион направлены соответствующие документы. Ждем результата рассмотрения.

Большую работу по модернизации сетей теплоснабжения в отчетном году провела компания «Байкалэнерго». Это, в первую очередь, обусловлено увеличивающейся нагрузкой в связи реализацией инвестиционных проектов по строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры. Т.е. новое строительство дает нам возможность ремонтировать, модернизировать существующую коммунальную инфраструктур. Конечно, не так легко привлечь средства в полном объеме на территорию на эти цели, но курочка по зернышку.

В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 4 многоквартирных дома, застройщиком выступала компания «РУСАЛ». В этом году на очереди еще 5 домов. Но очень остро стоит вопрос их обеспечения коммунальными ресурсами, в частности водоотведением.

В прошлом году в адрес министерства ЖКХ мы неоднократно направляли информационные письма о наличии у нас проектной документации на ремонт водопроводных сетей (сегодня мы имеем документы на три участка), на один участок направлялась заявка. Но ответ один все средства уже распределены. Это на заметку Наталье Игоревне.

Помимо этого, безусловно, остается много нерешенных проблемных вопросов, которые требуют особого внимания. Это, в первую очередь, вопрос сбора и вывоза мусора. Практически весь весенне-летний период прошлого года  региональный оператор не справлялся с вывозом мусора, объясняя это тем, что он не должен возить растительные отходы, ветки, срубленные кустарники. Разъяснения министерства природных ресурсов говорят об обратном. В этом году придется решать данную проблему в судебном порядке.

В частном секторе остается проблема необеспеченности мусоросборными площадками в виду плотной исторически сложившейся застройки. В свою очередь, большие микрорайоны Мясникова, Новый, Пахотищева обеспечены площадками и контейнерами в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства. Но зачастую площадки зарастают мусором, это, безусловно, говорит о нехватке мусоровозов. Очень ощутимо это сейчас, когда после аварии РСО лишились еще одной единицы техники. В адрес оператора направляем письма о необходимости увеличить количество спец автомобилей для своевременного вывоза мусора.

В свою очередь, администрацией проведены соответствующие работы, а министерством природы региона подготовлены документы для включения городской свалки в государственный реестр объектов размещения отходов. Это позволит ее эксплуатировать как площадку временного накопления отходов до 2026 года.

Еще одной острой проблемой остается вопрос бездомных собак. Стоит отметить, что общими усилиями администрации, депутатов думы города и Натальи Игоревны мы добились того, что был изменен подход к мониторингу численности собак. Ранее подсчет бездомных собак осуществлялся один раз в конце мая – начале июня. В итоге на 01.07.2022 года в Тайшете числилось 56 бездомных собак. А это число напрямую влияет на выделение субвенции из региона в муниципальный район на отлов и стерилизацию. После нашего обращения и совещания, которое инициировала и провела Наталья Игоревна, было принято решение, что мы мониторинг будем проводить в зимние месяцы, когда все собаки в городе. В ходе такого мониторинга в 2023 году было выявлено 140 бездомных собак. И если сравнить объем субвенции на 2023 год по итогам мониторинга в 2022 году (1,3 млн рублей) и объем средств на 2024 год по итогам мониторинга в 2023 году (2,5 млн рублей) то сумма увеличилась как мы видим более чем на миллион рублей. Сегодня регион находится в стадии разработки законопроекта, касающегося этого вопроса. Надеемся, что новый закон позволит решить самую злободневную проблему и не только в нашем городе.

Безусловно, очень хочется решить все вопросы и сразу. Но очень многое упирается в недостаточность местного бюджета.

В прошлом году чтобы выровнять ситуацию с бюджетом мы очень сильно урезали финансирование культуры, спорта, молодежной политики, ограничили поддержку наших общественных организаций. Но, несмотря на это, и социальная сфера получила должное внимание. В рамках программы молодым семьям – доступное жилье» поддержку в отчетном году получили 4 семьи. Общая сумма финансовой помощи составила 6 млн. рублей.

Благодаря взаимодействию и поддержке со стороны крупных компаний – РУСАЛ и Транснефть-Восток, в отчетном году на территории появился новый спортивный объект – Центр спортивных единоборств, построенный на средства компании РУСАЛ стоимостью 250 млн рублей. Сегодня в нем занимаются порядка 180 детей и взрослых по разным видам спорта – это дзюдо, бокс и универсальный бой. Создано 17 рабочих мест. Благодаря взаимодействию с компанией Транснефть-Восток в мкр. им. Пахотищева появилась новая детская спортивно-игровая площадка.

Много крупных проектов на территории города сегодня находится в стадии реализации. Это инвестиционные проекты, строительство и реконструкция социальных объектов, реализуемые при поддержке и по инициативе, как региональной власти, так и крупных компаний – РУСАЛ и РЖД.

Все это дает уверенность в том, что мы общими усилиями движемся в правильном направлении, в направлении развития нашего города. Необходимо лишь время!