Реестровый номер торгов 25-К/10

ЗАПРОС КОТИРОВОК  ЦЕН № 25-К/10 от 17.06.2010г.

на выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги, расположенной на старом муниципальном кладбище Тайшетского городского поселения, выполненной в песчано-гравийном исполнении

- Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика

Администрация Тайшетского городского поселения,

г.Тайшет, ул.Свободы,4-4а, факс.2-23-53,

тел. 2-13-07,  glava@inbox.ru

- Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа

Администрация Тайшетского городского поселения,

665008, г.Тайшет, ул.Свободы,4-4а, каб.№20, econom38@mail.ru,

2-03-90 Макушкина Зинаида Прокопьевна.

- Источник финансирования – бюджет Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2010г.

ЗАКАЗ:

| № п/п | Наименование работ | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт участка автомобильной дороги, расположенной на старом муниципальном кладбище Тайшетского городского поселения, выполненной в песчано-гравийном исполнении | Текущий ремонт 1750 кв.м автомобильной дороги, в том числе: - Исправление профиля гравийного основания с добавлением нового материала; - Перевозка навалочных строительных грузов 2 класса |

Условия выполнения заказа:

1. Максимальная цена контракта – 300 000 (триста тысяч) рублей.

2. Место выполнения работ: Иркутская область, город Тайшет, старое муниципальное кладбище.

3. Сроки выполнения работ: до 15 августа 2010г.

4. Стоимость работ должна включать НДС (в том случае, если участник размещения заказа является плательщиком НДС), все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных проектом муниципального контракта, и является неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта, то есть являться конечной. Изменение содержания (видов), объемов работ, указанных в Заказе на выполнение работ, в сметах на выполнение работ не допускается!

5. Срок и условия оплаты: Расчет производится Заказчиком  после подписания акта выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3), подписанного обеими сторонами путем перечисления  денежных  средств  на расчетный счет Подрядчика в течение двадцати банковских дней, с момента предъявления Подрядчиком счета-фактуры выполненных работ на оплату при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31 декабря 2010 г. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Гарантийный срок на выполняемые работы: 12 месяцев со дня подписания Сторонами актов выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3)

7. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, своими силами и средствами. Качество работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

9. Срок подписания муниципального контракта: не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Заявки подаются по адресу: г.Тайшет, ул.Свободы, 4-4а, каб. № 20,

в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов местного времени.

Дата начала срока подачи заявок –  18 июня  2010 года.

Дата окончания подачи заявок – 25 июня 2010 года до 17-00  часов местного времени.

Дата рассмотрения заявок – 28 июня 2010 года

Инструкция по подготовке котировочной заявки

1. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме в срок, указанный в настоящем извещении о проведении запроса котировок (не допускается подача факсимильной копии котировочной заявки). В поле «контактное лицо (телефон/факс)» необходимо указать телефоны для оперативной связи Заказчика с участником размещения заказа (в том числе телефоны мобильной связи).

3. Поданная в срок, котировочная заявка регистрируется заказчиком с указанием даты и времени ее получения.

- Проведение переговоров между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

7. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении о поведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена работ. При предложении наиболее низкой цены работ несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

8. Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, или предложенная цена работ превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, составленным в двух экземплярах. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

10. В случае, если победитель запроса котировок в срок, указанный в настоящем извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, что дает Заказчику право внести уклонившегося победителя в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочная заявка, подготовленная участником размещения заказа, должна соответствовать указанной ниже форме котировочной заявки на участие в запросе котировок и содержать все требуемые в ней сведения.

Приложение № 1 к извещению

запроса котировок цен № 25-К/10

Реестровый номер торгов 25-К/10

Котировочная заявка

на участие в запросе котировок цен

на выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги, расположенной на старом муниципальном кладбище Тайшетского городского поселения, выполненной в песчано-гравийном исполнении

Общие сведения об участнике размещения заказа:

Для юридического лица:

Наименование участника:

_______________________________________________________________________________

Место нахождения:

_______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

_______________________________________________________________________________

ИНН: ______________________________

Для физического лица:

Фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________

Место жительства:

______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

______________________________________________________________________________

ИНН: ______________________________

Контактное лицо: ________________________________________________________________

телефон_____________________________факс___________________________________

| № п/п | Наименование работ | Цена контракта, руб. | В т. ч. НДС (если участник размещения является плательщиком НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:  Стоимость работ должна включать НДС (в том случае, если участник размещения заказа является плательщиком НДС), все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных проектом муниципального контракта, и является неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта, то есть являться конечной.

Согласие выполнить все условия муниципального контракта (форма и условия оплаты, место и сроки выполнения работ, условия оплаты, срок и объем предоставления гарантий качества и другие условия), указанные в извещении о проведении запроса котировок подтверждаем: _________ (указать Да/Нет).

В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок до момента подписания муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях нашей заявки.

Дата заполнения: «_______» _______________200__ г.

Подпись участника размещения заказа: ________________________________________________

м.п.

Приложение № 2 к извещению

запроса котировок цен № 25-К/10

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги, расположенной на старом муниципальном кладбище Тайшетского городского поселения, выполненной в песчано-гравийном исполнении

город Тайшет                                                                                                   "   " ___________  2010 г.

Администрация Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Тайшетского городского поселения Заика Александра Михайловича, действующего на основании Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», зарегистрированного 31.12.2005г. № RU385191042005001 Главным управлением Министерства Юстиции РФ по Сибирскому федеральному округу в Иркутской области и УО БАО с одной стороны, и_____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые  в  дальнейшем совместно "Стороны", учитывая протокол №_________ от ________________года, заключили  настоящий  муниципальный  контракт (далее - Контракт) о   нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик  обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика работы по текущему ремонту участка автомобильной дороги, расположенной на старом муниципальном кладбище Тайшетского городского поселения, выполненной в песчано-гравийном исполнении (далее  -  работы)   и  сдать  их  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять  результат  работ и оплатить его в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.

1.2.  Работы по настоящему Контракту считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

- 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего муниципального Контракта составляет _________ рублей ___ коп. ( ______________________________________________________________________), и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему муниципальному Контракту, в том числе стоимость материалов, трудозатраты,  транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, охрану материалов на объекте, НДС (в том случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), налоги и сборы,  и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта, то есть является конечной.

2.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения.

2.3. Расчет производится Заказчиком  после подписания акта выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3), подписанного обеими сторонами путем перечисления  денежных  средств  на расчетный счет Подрядчика в течение двадцати банковских дней, с момента предъявления Подрядчиком счета-фактуры выполненных работ на оплату при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31 декабря 2010 г. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- 3. Срок действия муниципального контракта

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

3.2. Начальный срок выполнения работ – с момента подписания Сторонами Контракта.

Конечный срок выполнения работ: не позднее 15 августа  2010 г.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. До начала работ разработать и утвердить сметную документацию.

4.1.2. Выполнить работы,  согласно  п. 1.1. настоящего муниципального контракта,  своими силами, средствами, из своих материалов,  надлежащего качества  в сроки, предусмотренные п. 3.2. настоящего муниципального Контракта.

4.1.3.  В случае обнаружения недостатков результата работ в процессе приемки результата работ, устранить недостатки своими силами и за свой счет в порядке и в сроки, установленные в акте, указанном в п. 5.3. настоящего муниципального контракта.

4.1.4. В случае обнаружения недостатков результата работ в течение гарантийного срока, установленного п. 9.3. настоящего муниципального контракта, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

4.1.5. Сдать результат работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего муниципального контракта.

4.1.6. Во время выполнения работ обеспечить на объекте осуществление необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической и пожарной безопасности, а также соблюдение действующих норм и правил, применяемых в строительстве.

4.1.7. Использовать при выполнении работ по настоящему муниципальному Контракту материалы, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации.

Качество выполненных работ должно соответствовать действующим техническим нормам и правилам, техническим рекомендациям по устройству и ремонту дорожных покрытий СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», качество материалов – ГОСТам и ТУ.

4.1.8. Обеспечить полное соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять результат работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом  5  настоящего  муниципального Контракта.

4.2.2. Оплатить  работы в порядке и срок, установленный  п.2.3. настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Самостоятельно  выбирать способы выполнения работ по настоящему муниципальному Контракту.

4.3.2. Выполнить работы и сдать результат работ Заказчику  досрочно.

4.4. Заказчик вправе:

В любое время осуществлять надзор за  ходом и качеством выполняемых по настоящему муниципальному Контракту работ, а также за качеством применяемого Подрядчиком оборудования и материалов, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Контракта, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 2 (двух) дней с момента их назначения.

5. Порядок приемки выполненных работ

5.1. Заказчик, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ, обязан в течение двух дней приступить к их приемке.

5.2. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку актов выполненных работ в течение 72 часов с момента их предоставления или возвращает с мотивированным отказом.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки результата работ, Заказчиком и Подрядчиком составляется двусторонний акт с перечнем выявленных  недостатков результата работ и сроками их устранения. При этом указанные в двустороннем акте недостатки результата работ Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет собственных средств, после чего сдать результат работ Заказчику  в порядке, предусмотренном настоящим разделом муниципального контракта.

5.4. По окончанию приемки Заказчик и Подрядчик подписывают акт о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 и заверяют его печатями, с указанием Ф. И. О. ответственных лиц и даты приемки.

5.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки  скрытых работ  по мере их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ не ранее  подписания Заказчиком и  Подрядчиком  соответствующих актов скрытых работ. В противном случае Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть  скрытых работ, а  затем восстановить ее за свой счет.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

6.2. В случае нарушения  Заказчиком  срока оплаты, установленного п. 2.3 настоящего Контракта, Заказчик  уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного обязательства, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока  установленного  п.2.3. настоящего Контракта, до момента полного исполнения обязательства.

6.3. В случае нарушения сроков  проведения работ, установленных п. 3.2. настоящего Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику  пеню в размере 0,5% от цены настоящего Контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока установленного п. 3.2. настоящего Контракта до момента полного исполнения Подрядчиком  обязательства, указанного в п.п. 4.1.1., 4.1.2. настоящего Контракта.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков результата работ, установленных п.п. 4.1.3., 5.3. настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Контракта, за каждый день просрочки,  начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п.п. 4.1.3., 5.3. настоящего Контракта, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.п. 4.1.2., 4.1.3.  настоящего Контракта.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.4.1.6. настоящего Контракта, Подрядчик за счет собственных средств выполняет работы заново из материалов соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в установленный Заказчиком срок.

6.6. При неисполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.5. настоящего муниципального Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены настоящего муниципального Контракта и возмещает причиненные Заказчику в результате неисполнения данных обязательств убытки в полном объеме.

6.7. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Контракту обязана произвести уплату пени и (или) штрафа,  предусмотренных п.п. 6.1. – 6.6. настоящего Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.  Уплата пени и (или)  штрафа  не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7. Рассмотрение споров

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством  РФ порядке.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление таких обстоятельств.

9. Заключительные положения

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет два года с даты подписания Сторонами акта  о приемке выполненных работ унифицированной формы  № КС-2 и № КС-3.

9.4. Риск случайной гибели результата работ до подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ несет Подрядчик.

9.5. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

9.6. Неисполнение Стороной  обязательства, предусмотренного п.9.5 настоящего Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Контракту, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Контрактом документов и уведомлений.

9.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.8. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Техническое задание

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Подрядчик»							«Заказчик»

|  | Администрация Тайшетского городского поселения |
| --- | --- |
|  | 665008, Иркутская область, г.Тайшет, ул.Свободы,4-4А |
|  | ИНН 3815009650 КПП 381501001 |
|  | р/с 40204810100000000378 |
|  | ГРКЦ банка России по Иркутской области г.Иркутск |
|  | БИК 042520001 |

_________________			                        _________________            А.М.Заика

М.П.									М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 25-К/10

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги, расположенной на старом муниципальном кладбище Тайшетского городского поселения, выполненной в песчано-гравийном исполнении

Произвести текущий ремонт 1750 кв.м участка автомобильной дороги, расположенной на старом муниципальном кладбище Тайшетского городского поселения, выполненной в песчано-гравийном исполнении:

- исправление профиля гравийного основания с добавлением нового материала;

- перевозка навалочных строительных грузов 2 класса.

«Подрядчик»							«Заказчик»