Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Тайшетское муниципальное образование

«Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.05.2025 г				г.Тайшет					№384

О внесении изменений в муниципальную программу «Разработка градостроительной документации Тайшетского городского поселения на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 10 ноября 2021 года №891

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Разработка градостроительной документации Тайшетского городского поселения на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 10 ноября 2021 года №891 следующие изменения:

1.1. В паспорте, строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования, необходимых для реализации программы, составляет в 2022-2025 годах 1616,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 2022 год – 85,6 тысяч рублей 2023 год –650 тысяч рублей ( КСОДД, МНГП, ПКРТИ, кадастровые работы по многоквартирникам,) 2024 год – 780,7 тысяч рублей (актуализация лесохозяйственных регламентов, кадастровые работы) 2025 год- 480 тысяч рублей (кадастровые работы) Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании местного бюджета. |
| --- | --- |

»

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1, 2).

2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения В.Д. Бычковой обеспечить опубликование настоящее постановления в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского

городского поселения								Р.О.Леоненко

Исп.: Гончарова Н.А.

Тел. 2-20-39

Приложение 1

к постановлению администрации

Тайшетского городского поселения

от 14 мая 2025 года №384

«Приложение 1

к муниципальной программе «Разработка  градостроительной

документации Тайшетского городского поселения на 2022-2025 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Код бюджетной классификации |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2021 год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации Тайшетского городского поселения на 2022-2025 годы». | Отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству (далее -ОАСВиБ) | 2022-2025 годы | Бюджет Тайшетского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 480, 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Мероприятие 1 Кадастровые работы | ОАСВиБ | 2022-2025 годы | Бюджет Тайшетского городского поселения | 606,3 | 0412 | 8100001320 | 244 | 85,6 | 30,0 | 390,7 | 480,0 | Межевые планы | Шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 |
|  | Мероприятие 2 Актуализация Местных нормативов градостроительного проектирования | ОАСВиБ | 2023 год | Бюджет Тайшетского городского поселения | 0 | 0412 | 8100001320 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные МНГП | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3 Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения | ОАСВиБ |  | Бюджет Тайшетского городского поселения | 0 | 0412 | 8100001320 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденная КСОДД | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 4 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | ОАСВиБ |  | Бюджет Тайшетского городского поселения | 390,0 | 0412 | 8100001320 | 244 | 0 | 0 | 390,0 | 0 | Утвержденная ПКРТИ | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 5 Актуализация лесохозяйственного регламента | ОАСВиБ |  | Бюджет Тайшетского городского поселения | 0 | 0412 | 8100001320 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденный лесохозяйственный регламент | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Мероприятие 6 Проектирование границ лесничества на землях Тайшетского городского поселения | ОАСВиБ |  | Бюджет Тайшетского городского поселения | 620,0 | 0412 | 8100001320 | 244 | 0 | 620,0 | 0 | 0 | Утвержденный проект границ лесничества | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 1616,3 |  |  |  | 85,6 | 650,0 | 780,7 | 480, 0 |  |  |  |  |  |  |  |

»

Начальник отдела по организационной работе

контролю и делопроизводству администрации

Тайшетского городского поселения												 В.Д.Бычкова

Приложение 2

к постановлению администрации

Тайшетского городского поселения

от 14 мая 2025 года №384

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Разработка градостроительной документации

Тайшетского городского поселения на 2022-2025 годы»

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации Тайшетского городского поселения на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 1616,3 | 85,6 | 650, 0 | 780,7 | 480,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| Другие источники | - | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | - | - | - | - |  |

»

Начальник отдела по организационной работе

контролю и делопроизводству администрации

Тайшетского городского поселения											В.Д.Бычкова